CENTRA-T · MÉTODO ZUG · FASE 2: PLAN DE CONSTRUCCIÓN TDD
DOCUMENTO 12: ÍNDICE RV → FIA (FASE GREEN)

Catálogo Maestro de Fichas de Implementación Atómica (FIAs) · Despiece de Rebanadas Verticales para la Fábrica de Software

# 1. Regla de Granularidad Atómica y Doctrina de Construcción

El presente documento culmina la Fase 2 del Agente Documentador y establece el inventario definitivo de unidades ejecutables que alimentará directamente la apertura de la fábrica de software (Agente Generador de FIAs y Agente Implementador). Cada fila de este índice representa el GREEN del TDD Arquitectónico: el código mínimo y necesario para satisfacer las 31 VFs congeladas en la Fase RED.

- Granularidad Atómica Estricta (1 Sesión = 1 FIA): Cada FIA define una unidad cerrada de trabajo que el Implementador debe poder codificar, probar y sellar formalmente en una única sesión de ejecución sin arrastrar dependencias abiertas.

- Doctrina NO LOCK → NO NEXT: Queda terminantemente prohibido iniciar una nueva FIA sin haber obtenido la evidencia técnica de cierre de la anterior (tests en verde, verificación funcional y LOCK formal).

- Alineación con la Suite Maestra: Toda FIA responde con absoluta fidelidad a las decisiones de diseño congeladas en los Documentos 01 a 10 (Arquitectura MVC Modular en NestJS, Clean Frontend en Next.js/React, aislamiento multi-tenant por userId, mitigaciones OWASP y Cobertura Honesta 100/80/0).

# 2. Catálogo Matricial RV → FIA (Fase GREEN)

Estructura tabular obligatoria de 6 columnas. Cada registro nutre directamente la cabecera de Identificación del Agente Generador de FIAs:

| FIA | Rebanada Vertical | Unidad Prevista | Objetivo Técnico y Funcional | Validación | Evidencia de Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ■ RV-A01 · Scaffolding UI Base y Topología Espacial del Workspace (Scaffolding Primero) |  |  |  |  |  |
| FIA-A01.01 | RV-A01 · Scaffolding | Shell y Layout Base del Workspace (2 Col) | Implementar layout responsive general: TopNavbar superior fijo (h=64px), contenedor Hub lateral (w=380px) y área de trabajo para Calendario Mensual a pantalla completa. | src/workspace/components/WorkspaceLayout.tsx | Prueba de renderizado RTL y viewport 1920x1080 / 1366x768 validando presencia de roles semánticos (banner, complementary, main) y CLS=0. |
| FIA-A01.02 | RV-A01 · Scaffolding | Mecanismo Colapsable Reactivo del Hub | Implementar hook de estado visual y botón toggle con transición CSS (<=200ms) que colapsa el Hub a 0px y expande el área de trabajo al 100% conservando estado interno. | src/hub/components/HubContainer.tsx | Clic en toggle conmuta ancho de paneles sin recarga ni parpadeo visual; estado de apertura persistido reactivamente. |
| FIA-A01.03 | RV-A01 · Scaffolding | TopNavbar con Perfil y Telemetría de Red | Construir barra superior con datos de perfil de usuario mock/activo, botón de logout accesible y badge reactivo de conectividad (navigator.onLine verde/ámbar). | src/workspace/components/TopNavbar.tsx | Test RTL verifica renderizado de avatar/nombre, disparo de evento logout y cambio dinámico de badge al emitir eventos online/offline. |
| ■ RV-A02 · Autenticación, Sesión Segura y Control de Acceso (Auth & Identity) |  |  |  |  |  |
| FIA-A02.01 | RV-A02 · Auth & Identity | Entidad User, VO Email, Hashing y POST /users | Implementar entidad User con VO Email validado por regex RFC 5322, hashing bcrypt (coste 12), endpoint POST /users con DTO de registro y control de unicidad 409. | src/users/entities/user.entity.ts | 100% de cobertura en tests unitarios de dominio: hashing verificado, rechazo de emails duplicados y persistencia en base de datos. |
| FIA-A02.02 | RV-A02 · Auth & Identity | Componente de Registro en UI y Pestaña [Crear Cuenta] (VV-009) | Construir pestaña [Crear Cuenta] en tarjeta Auth con validación de coincidencia de contraseñas, feedback de carga y emisión de llamada POST /users (VV-009). | src/authentication/views/RegisterTab.tsx | Superación del caso VV-009: validación inline de contraseñas desiguales, creación exitosa, emisión de cookie y redirección a /workspace. |
| FIA-A02.03 | RV-A02 · Auth & Identity | Controlador Auth, Cookie HttpOnly y Throttler | Implementar POST /auth/login con verificación de credenciales, ThrottlerGuard (5 intentos/15min) y emisión de cookie de sesión (HttpOnly, Secure, SameSite=Strict). | src/authentication/auth.controller.ts | 200 OK emite cabecera Set-Cookie con flags de seguridad; 401 devuelve mensaje genérico 'Credenciales incorrectas'; 6º intento devuelve 429 Too Many Requests. |
| FIA-A02.04 | RV-A02 · Auth & Identity | Formulario Login Empático y Transición (VV-001) | Construir vista /auth/login con validación en onBlur y onSubmit, spinner local en botón, deshabilitación de inputs y redirección a /workspace tras login exitoso. | src/authentication/views/LoginPage.tsx | Superación del caso VV-001: interacción sin errores en onChange inicial, feedback de spinner, cookie fijada y redirección a /workspace. |
| FIA-A02.05 | RV-A02 · Auth & Identity | Invalidación de Sesión (Logout) y AuthGuard | Implementar POST /auth/logout (expiración cookie Max-Age=0) y SessionAuthGuard en NestJS que bloquea endpoints privados sin cookie válida con HTTP 401. | src/authentication/guards/session-auth.guard.ts | Logout purga la cookie en el navegador; intento de acceso directo a /workspace es rechazado y redirigido a /auth/login. |
| ■ RV-A03 · Gestión de Tareas Generales (Tasks Vertical Slice) |  |  |  |  |  |
| FIA-A03.01 | RV-A03 · Tasks | Entidad DomesticItem (Task) y Endpoints CRUD | Implementar modelo de dominio de Tareas con userId inmutable, límites tipográficos (título 120 chars, descripción 1000 chars - Decisión 2B) y endpoints CRUD. | src/tasks/tasks.service.ts | 100% de cobertura en tests unitarios: validación de longitud, aislamiento multi-tenant por userId y operaciones de base de datos exitosas. |
| FIA-A03.02 | RV-A03 · Tasks | Acordeón de Tareas en Hub con Estados EV-01..05 | Construir componente acordeón en Hub con cabecera de conteo reactiva 'Tareas (N)', Skeleton de carga, Empty State con CTA ilustrado y lista de tarjetas. | src/hub/components/TasksAccordion.tsx | Tests RTL verifican transición entre skeleton, estado vacío y lista de tarjetas según la respuesta de la API. |
| FIA-A03.03 | RV-A03 · Tasks | Modal Wizard de Creación en 3 Pasos (VV-004) | Implementar Wizard modal en 3 pasos (Paso 1: Título 120 chars, Paso 2: Descripción 1000 chars, Paso 3: Prioridad). Cancelar/ESC purga buffer en memoria (Decisión 3A). | src/tasks/components/TaskCreationWizard.tsx | Superación del caso VV-004: redacción parcial cancelada reabre el modal 100% vacío; creación exitosa añade la tarjeta al Hub. |
| FIA-A03.04 | RV-A03 · Tasks | Mutación Optimista Checkbox y Rollback (VV-005) | Implementar toggle optimista de tarea en UI (tachado de texto line-through en <50ms) con llamada PATCH y reversión inmediata con Toast en fallo 500. | src/tasks/components/TaskCard.tsx | Superación del caso VV-005: simulación de error 500 desmarca el checkbox, restaura el texto normal y despliega Toast empático. |
| FIA-A03.05 | RV-A03 · Tasks | Menú Contextual de Tarjeta y Diálogo Preventivo | Menú desplegable accesible en cada tarjeta para edición rápida o eliminación con diálogo modal confirmatorio antes de emitir DELETE /tasks/:id. | src/tasks/components/TaskActionMenu.tsx | Confirmación elimina la tarjeta con fade-out; cancelación cierra el modal sin mutaciones ni llamadas de red. |
| ■ RV-A04 · Gestión de Lista de la Compra Semanal (Shopping Vertical Slice) |  |  |  |  |  |
| FIA-A04.01 | RV-A04 · Shopping | Módulo Backend Shopping y Asignación Grupal | Implementar modelo ShoppingItem (cantidad, unidad, comprado), endpoints CRUD y endpoint transaccional POST /shopping/schedule-all para compra en bloque. | src/shopping/shopping.service.ts | Tests unitarios de servicio validando persistencia, alternancia de estado comprado y actualización atómica en bloque. |
| FIA-A04.02 | RV-A04 · Shopping | Acordeón Compra con Telemetría e Input Rápido | Construir acordeón en Hub con cabecera de conteo '(Comprados/Total)', badge destacado de pendientes e input inline en el pie para adición ágil con tecla Enter. | src/hub/components/ShoppingAccordion.tsx | Escribir nombre y presionar Enter crea el ítem en <100ms y conserva el foco en el input para adición continua sin fricción. |
| FIA-A04.03 | RV-A04 · Shopping | Modo Compra Activa y Sección Comprados | Implementar lista interactiva de compra: marcar ítem como comprado lo desplaza automáticamente a una subsección colapsable 'Comprados' al pie de la lista. | src/shopping/components/ShoppingItemList.tsx | Marcado de ítems actualiza contadores reactivos y separa visualmente los pendientes de los adquiridos en tienda. |
| ■ RV-A05 · Gestión de Tareas de Limpieza Doméstica (Cleaning Vertical Slice) |  |  |  |  |  |
| FIA-A05.01 | RV-A05 · Cleaning | Módulo Backend Cleaning y Cálculo de Recurrencia | Implementar modelo CleaningItem con atributos de Zona (Cocina, Baño, Salón) y Frecuencia (semanal, quincenal, mensual), calculando próxima fecha sugerida. | src/cleaning/cleaning.service.ts | Tests unitarios verifican cálculo matemático exacto de próxima fecha de limpieza sugerida tras registrar completado. |
| FIA-A05.02 | RV-A05 · Cleaning | Acordeón de Limpieza y Modal de Alta Periódica | Construir acordeón en Hub segmentado por zonas con chips semánticos y modal de alta con selector de zona y frecuencia de repetición. | src/hub/components/CleaningAccordion.tsx | Renderizado de tarjetas con distintivo temático de zona; envío del modal persiste correctamente la periodicidad. |
| FIA-A05.03 | RV-A05 · Cleaning | Conmutación de Limpieza y Timestamp de Ejecución | Al completar una tarea de limpieza, registrar lastCompletedAt, actualizar etiqueta informativa ('Completada: Hoy · Próxima: en N días') y mantener en rotación. | src/cleaning/components/CleaningTaskCard.tsx | Clic en completar actualiza el timestamp en servidor y recalcula la fecha en la tarjeta sin expulsar el ítem de la lista. |
| ■ RV-A06 · Motor de Filtros Reactivos y Reordenación (Filters & Sort) |  |  |  |  |  |
| FIA-A06.01 | RV-A06 · Filters & Sort | Modal de Filtros Combinados y Evaluación Lógica AND | Construir componente modal de filtros desplegable mediante botón [Filtrar] del Hub con selectores de Prioridad, Fecha/Rango y Estado bajo lógica AND acumulativa. | src/filters/components/FilterModal.tsx | Tests RTL verifican apertura de panel, selección de criterios, descarte con botón Cancelar y filtrado preciso sin fugas de estado. |
| FIA-A06.02 | RV-A06 · Filters & Sort | Hook useItemFilters, Reactividad en Caliente y Botón [Limpiar Filtros] | Implementar hook reactivo en memoria que filtra listas de tareas, compra y limpieza ante cambios de estado de ítems, y botón [Limpiar Filtros] para restablecer valores por defecto. | src/filters/hooks/useItemFilters.ts | Tests unitarios del hook verifican reevaluación inmediata al mutar un ítem y restauración completa al invocar reset. |
| FIA-A06.03 | RV-A06 · Filters & Sort | Panel de Reordenación y Motor de Ordenación Multinivel | Construir componente activado por el botón [Reordenar] y motor puro sortEngine (por Fecha, Prioridad o Alfabético) con desempate determinista por createdAt ASC. | src/filters/components/SortMenu.tsx | 100% de cobertura en tests unitarios con arrays de elementos desordenados y emparejados garantizando orden estricto. |
| ■ RV-A07 · Calendario Mensual Interactivo y Drag & Drop (Cross-Interaction) |  |  |  |  |  |
| FIA-A07.01 | RV-A07 · Calendar & DnD | Rejilla Mensual Dinámica y Navegación de Meses | Construir cuadrícula mensual de 7 columnas (Lunes-Domingo), cálculo dinámico de casillas (35/42 días), días adyacentes atenuados y badge hoy cobalto. | src/workspace/components/MonthlyCalendarGrid.tsx | Navegación calcula correctamente matriz del mes; renderizado de casillas con identificadores de fecha válidos. |
| FIA-A07.02 | RV-A07 · Calendar & DnD | Infraestructura Drag & Drop y Asignación de Ítem | Integrar contexto dnd-kit entre Hub y Calendario. Soltar tarjeta en día válido emite PATCH /items/:id/schedule y materializa píldora en casilla. | src/calendar-sync/components/CalendarDropZone.tsx | Drop sobre día válido traslada el ítem desde el Hub a la casilla del calendario con actualización de estado en servidor. |
| FIA-A07.03 | RV-A07 · Calendar & DnD | Bloqueo Fechas Pasadas y Retorno Elástico (VV-002) | Intercepción de cursor sobre casillas pasadas (cursor not-allowed, tinte carmesí). Soltar anula el drop y activa animación elástica de retorno (Decisión 1A). | src/calendar-sync/components/CalendarCell.tsx | Superación del caso VV-002: cero llamadas de red emitidas; la tarjeta retorna intacta a su contenedor original en el Hub. |
| FIA-A07.04 | RV-A07 · Calendar & DnD | Modal Conflicto en Reasignación de Fecha (VV-003) | Detectar arrastre de ítem previamente fechado hacia nuevo día. Desplegar obligatoriamente modal de conflicto con fecha origen vs destino (Decisión 4B). | src/calendar-sync/components/ReassignmentConfirmModal.tsx | Superación del caso VV-003: pulsar Mantener o presionar ESC aborta el cambio; confirmar ejecuta la reasignación en servidor. |
| FIA-A07.05 | RV-A07 · Calendar & DnD | Arrastre Masivo de Compra al Calendario (VV-006) | Habilitar drag handle en cabecera de Compra Semanal. Soltar en casilla invoca POST /shopping/schedule-all asignando todos los pendientes en bloque. | src/hub/components/ShoppingAccordion.tsx | Superación del caso VV-006: soltar la compra programa todos los productos pendientes en el día seleccionado en una píldora consolidada. |
| FIA-A07.06 | RV-A07 · Calendar & DnD | Desasignación por Clic Derecho y Retorno al Hub (VV-007) | Menú contextual accesible en cada píldora del calendario con opción 'Mover a Sin Asignar' (PATCH /items/:id/unschedule). | src/calendar-sync/components/CalendarItemContextMenu.tsx | Superación del caso VV-007: clic en la opción retira la píldora del calendario y la devuelve al Hub como ítem no fechado. |
| ■ RV-A08 · Resiliencia Offline, Manejo de Errores y Cierre Forense (Resilience & QA) |  |  |  |  |  |
| FIA-A08.01 | RV-A08 · Resilience & QA | Detección Offline y Banner Preventivo (VV-008) | Implementar detector global de red (navigator.onLine). Desconexión despliega banner superior en <100ms y congela mutaciones destructivas. | src/workspace/components/OfflineBanner.tsx | Superación del caso VV-008: caída de red activa modo solo lectura y deshabilita botones de creación/eliminación; reconexión restaura operatividad. |
| FIA-A08.02 | RV-A08 · Resilience & QA | Interceptor Errores Empáticos y Rollback Toast | Capa HTTP cliente con interceptor de errores que traduce códigos en mensajes empáticos de 3 componentes y ejecuta rollback de UI optimista. | src/infrastructure/http/apiClient.ts | Test de integración verifica reversión inmediata de UI y notificación descriptiva ante rechazos 500 de API. |
| FIA-A08.03 | RV-A08 · Resilience & QA | Harness Automatizado Playwright y Cierre CI | Compilación y ejecución de suite Playwright E2E con captura de trazas (.har, .png, .webm) ante aserciones fallidas y compuerta pre-push. | playwright.config.ts | Ejecución completa de la suite con 100% de tests en verde, verificación de cobertura honesta 100/80/0 y emisión de reporte de cierre. |

# 3. Directrices Operativas para la Apertura de la Fábrica de Software

Con la aprobación del presente Documento 12, finaliza formally la actuación del Agente Documentador (El Arquitecto). A partir de este instante, el proyecto Centra-T entra en fase de construcción industrial gobernada por los siguientes agentes:

- Agente Generador de FIAs (El Planificador Táctico): Toma como entrada el presente Índice RV → FIA y genera, de una en una, las Fichas de Implementación Atómica detalladas, especificando el contexto exacto de código, contratos de interfaz, casos de test requeridos y criterios de aceptación binarios.

- Agente Generador de SPECs / Implementador (El Constructor): Recibe cada FIA individual, escribe primero los tests unitarios/integración en fallo (Fase RED), implementa el código mínimo para hacerlos pasar (Fase GREEN) y aplica refactorización limpia sin romper contratos.

- Compuerta NO LOCK → NO NEXT: Ningún agente puede iniciar la FIA n+1 hasta que la FIA n cuente con informe de verificación en verde, ausencia total de drift y aprobación explícita de Manuel.